- Analytická časť

- Názov projektu a dátum vyhotovenia:

Projekt obnovy potenciálu lesných porastov obhospodarovaných jurovcik winery, s.r.o.

2. Zhodnotenie stavu lesov:

Žiadateľ o podporu užíva lesné pozemky, patriace do lesného hospodárskeho celku (LHC) Trstín, lesného celku Košarina, k.ú. Jablonica, okres Senica. Takmer všetky lesné porasty boli zasiahnuté veternou kalamitou na jar v roku 2014 Žofia a následne podkôrnikovou kalamitou, najmä lykožrúta borovicového, podkôrnika dubového a mníšky veľkohlavej, ktorá pretrváva až dodnes.

3. Cieľ projektu.

Cieľom projektu je obnoviť produkčný potenciál v lesoch poškodených prírodnými pohromami a zavádzanie ozdravných opatrení v lesoch obhospodarovanými jurovcik winery, s. r. o.

Realizovaním cieľa sa zvýši biodiverzita a ekologická stabilita lesných porastov, čím sa zlepšia mimoprodukčné funkcie lesa, hlavne vodohospodárska funkcia lesa i ochrana pred biotickými a abiotickými škodlivými činiteľmi.

4. Navrhované opatrenia.

Celoplošná príprava pôdy a odstránenie nežiaducej vegetácie

Prvé opatrenie zahŕňa štyri základné fázy. Prvá fáza spočíva vo vytrhaní pňov pásovým rýpadlom a v odvoze a likvidácii pňov napadnutých drevokazným hmyzom. Pne budú odvezené na skládku odpadov alebo inak ekologicky zlikvidované. Zvyšky pňov budú nahrnuté do depónií. V druhej fáze nasleduje zhrnutie rastlinného krytu ťažkým pásovým dózerom do depónií. Tretia fáza vyžaduje hlbokú orbu lesníckym pluhom, a napokon štvrtá fáza spočíva v bránení a zrovnávaní terénu.

Zalesňovanie

Navrhovaným opatrením sa obnoví les tak, aby bol v budúcnosti odolný, a aby plnil aj ostatné mimoprodukčné funkcie.

Dosiahne sa to správnou voľbou drevín v zmysle PSL, dodržaním predpísaného pôvodu použitých sadeníc, správnym rozmiestnením na ploche. Zalesnenie sa vykoná ručne – motykou alebo štichárom v spone (1m x 0,83m; prípadne 1 m x 1 m), sadenice o veku 1/1 pri borovici, 2/3 pri dube.

Ochrana mladých lesných porastov (MLP) výžinom

Ochrana výžinom bude vykonaná 1 krát ročne ručne kosákom. Výžinom sa odstráni burina v okruhu 50 cm od sadenice. V prvých rokoch po zalesnení je toto opatrenie veľmi dôležité, pretože v tom období sa sadenice prispôsobujú danému stanovišťu a burina ich najviac ohrozuje.

Ochrana mladých lesných porastov proti zveri. – navrhnutý veľkoplošný oplôtok

Vonkajšie obvodové oplotenie oplôtku bude mať celkovú dĺžku cca 4,8 km. Oplôtok bude chrániť existujúce kultúry, mladé nárasty a budúce kultúry hospodársky významných drevín proti obrhyzu, odhryzu a lúpaniu zverov. Oplôtok bol navrhnutý ako ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pri ochrane tak rozsiahlych novovzniknutých mladých lesných porastov, ktoré sú a budú zakladané ako dôsledok prírodnej katastrofy a tým spojeného kalamitného premnoženia podkôrneho hmyzu.

Technický popis

Celková dĺžka oplôtku: 8 400 bm

Výška oplôtku: 3m od terénu, a z toho 2,5m nadzemná časť a pol metra podzemná časť

Oplôtok bude konštruovaný nasledovne:

- Na každé 4m bude osadený naimpregnovaný stĺp z tvrdého dreva (dub zimný alebo agát biely).

- Dĺžka stĺpov bude 4 m, pričom z toho jeden meter bude zakopaný v zemi.

- Na rohoch oplotenia a v 50 m vzdialenostiach v priamych úsekoch budú stĺpy posilnené dvoma vzperami v smere línie oplotenia. Vzpery budú z rovnakého materiálu ako stĺpy.

- Napínací drôt bude na drevené stĺpy upevnený U-klincami vo výške 5cm, 90 cm, 190cm a 250cm nad terénom z vnútornej strany oplôtku. Použije sa napínací drôt o priemere 5 mm, pozinkovaný.

- Na spodný napínací drôt sa pletivo upevní viazacím drôtom, minimálne 3 cm hrubým, každých 70 cm.

- Okolo celého obvodu bude vykopaná ryha do hĺbky 50cm, do ktorej bude vložená spodná časť pletiva prichytená roxorovými hákmi vo vzdialenosti cca 1m od seba po celom obvode.

- Po upevnení pletiva bude ryha zahrnutá a zhutnená.

- Súčasne budú upevnené brány na vstupe do oplôtku. Brány budú skonštruované z dreva alebo kovu s pletivovou výplňou.

Opakované zalesňovanie

Vykoná sa na zalesnených kalamitných plochách, kde nastal výpadok sadeníc. Doplnia sa sadenicami väčšieho vzrastu .Na zalesnených plochách bežne dochádza k ojedinelému výpadku vysadených drevín. Na týchto miestach sa vykoná opakované zalesnenie, aby na prázdnych miestach nenastúpili nežiaduce dreviny.

Prečistka

V mladinách a v žrďkovinách budú vykonané prečistky ručne motorovou pílou, tak aby sa zabránilo preštíhleniu a následnému rozvratu mladých lesných porastov.

Výsek nežiaducich drevín

Pôsobením biotických a abiotických činiteľov prišlo k výraznému zníženiu zakmenenia v predrubných porastoch, ktoré majú ešte potenciál sa prirodzene zmladiť a z tohto dôvodu je navrhnutý výrub nežiaducich drevín, čím sa vytvoria podmienky pre klíčenie semien hlavných hospodárskych drevín, ktoré pochádzajú z materského porastu.